ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & BÁO GIÁ

Ứng dụng Sổ tay Điện tử Diện Chẩn — Dự án Dolic

Phiên bản 1.0 — Ngày 14/07/2026
Chuẩn bị dựa trên: sơ đồ 4 trục tính năng, yêu cầu tổng hợp của thầy, và 4 mockup tham khảo
(dien_chan_home_screen, dien_chan_protocol_detail, dien_chan_quick_journal_entry, dien_chan_face_map_v2, dien_chan_lookup_hub).

# 1. Tổng quan dự án

Mục đích: xây dựng một ứng dụng "Sổ tay điện tử Diện Chẩn" giúp kết nối những người biết/học/hành nghề Diện Chẩn trên khắp thế giới, với nội dung chuyên môn do thầy trực tiếp cung cấp và kiểm soát.

## 1.1 Ba nhóm người dùng / ba mức quyền truy cập

| Vai trò | Mô tả | Quyền hạn chính |
| --- | --- | --- |
| Khách (chưa đăng nhập) | Người mới, chỉ muốn tra cứu nhanh | Xem Huyệt, Đồ hình, Bệnh, Phác đồ, Nguyên lý — không lưu được dữ liệu cá nhân |
| Người dùng (đã đăng nhập) | Học viên / người tự chăm sóc sức khoẻ | Tất cả quyền của Khách + Bệnh án/Nhật ký, Ghi chú & Lưu, Nhắc nhở, Cộng đồng, tuỳ biến giao diện |
| Quản trị (thầy / trợ giảng) | Người cung cấp và kiểm soát nội dung chuyên môn | Toàn quyền CMS: nhập/sửa Huyệt, Đồ hình, Phác đồ, Bệnh, Nguyên lý, Dụng cụ, Khoá học; kiểm duyệt Cộng đồng |

## 1.2 Bốn chức năng lõi (theo yêu cầu ban đầu)

Sổ tay điện tử (thầy cung cấp nội dung) để tra cứu Huyệt, Đồ hình, Phác đồ, Bệnh, Nguyên lý.

Nhắc nhở giờ làm — nhắc người dùng thực hiện phác đồ tự chăm sóc hằng ngày.

Tra cứu đa lối vào: theo triệu chứng, theo huyệt, theo đồ hình, bằng giọng nói hoặc gõ chữ.

Kết nối mọi người — cộng đồng hỏi đáp, tìm chuyên gia, chia sẻ trải nghiệm hồi phục.

# 2. Kiến trúc thông tin (Sitemap tổng thể)

Dựa trên sơ đồ 4 trục do thầy cung cấp, toàn bộ tính năng được tổ chức quanh một nguồn dữ liệu nền chung (Huyệt · Đồ hình · Phác đồ · Bệnh — do thầy cung cấp) và chia thành 4 trục trải nghiệm:

| Trục | Đối tượng | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Trục 1 — Dùng ngay | ~90% người dùng | Triệu chứng ("Tôi đang bị gì?") → Bệnh (phân loại theo nhóm) → Phác đồ (cách làm từng bước) → Huyệt + Đồ hình (điểm cần bấm/day) |
| Trục 2 — Tra cứu & Học | Người muốn hiểu sâu | Tra cứu Huyệt · Đồ hình phản chiếu · Nguyên lý · Dụng cụ · Khoá học · Giới thiệu |
| Trục 3 — Cá nhân | Gắn theo từng người dùng | Bệnh án / Nhật ký (theo dõi tiến triển) · Ghi chú & Lưu (huyệt/phác đồ đã lưu) |
| Trục 4 — Cộng đồng | Toàn bộ người dùng | Kết nối (hỏi đáp, tìm chuyên gia) · Chia sẻ trải nghiệm (câu chuyện hồi phục) |

Bốn tab điều hướng chính (khớp với các mockup tham khảo):

Trang chủ — lối tắt Trục 1, tìm kiếm triệu chứng bằng giọng nói/gõ chữ, lời chào cá nhân hoá.

Tra cứu — cổng vào Trục 2 (đồ hình, danh sách huyệt, bệnh theo nhóm, nguyên lý, dụng cụ, khoá học, giới thiệu).

Kết nối — Trục 4 (hỏi đáp, tìm chuyên gia, chia sẻ trải nghiệm).

Cá nhân — Trục 3 (bệnh án/nhật ký, ghi chú & lưu, nhắc nhở giờ làm, cài đặt & tuỳ biến giao diện).

# 3. Danh sách tính năng đầy đủ

Tổng hợp từ yêu cầu của thầy và các mockup tham khảo. Cột "Giai đoạn" tương ứng với lộ trình ở Mục 7.

| Tính năng | Thuộc trục | Giai đoạn |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký / Đăng nhập, phân quyền 3 vai trò | Trục nền | GĐ1 — MVP |
| Trang chủ: lời chào theo giờ, tìm kiếm giọng nói/chữ, 6 lối tắt | Trục 1 | GĐ1 — MVP |
| Tra triệu chứng → gợi ý Bệnh → gợi ý Phác đồ | Trục 1 | GĐ1 — MVP |
| Chi tiết Phác đồ + Wizard hướng dẫn từng bước có đếm giờ | Trục 1 | GĐ1 — MVP |
| Banner cảnh báo đỏ khi bệnh thuộc nhóm nguy hiểm (co_nguy_hiem) | Trục 1 | GĐ1 — MVP |
| Tra cứu Huyệt (danh sách, tìm theo từ khoá kể cả tiếng dân gian) | Trục 2 | GĐ1 — MVP |
| Đồ hình tương tác trên khuôn mặt (chạm điểm xem tên/công dụng) | Trục 2 | GĐ1 — MVP |
| Nguyên lý Diện Chẩn, Dụng cụ, Giới thiệu (nội dung do thầy cấp) | Trục 2 | GĐ1 — MVP |
| Admin CMS: nhập/sửa Huyệt, Đồ hình, Phác đồ, Bệnh, Nguyên lý, Dụng cụ | Nền tảng | GĐ1 — MVP |
| Bệnh án / Nhật ký: form ghi nhanh cảm nhận (4 mức) + lịch sử/biểu đồ | Trục 3 | GĐ2 |
| Ghi chú & Lưu (bookmark huyệt/phác đồ yêu thích) | Trục 3 | GĐ2 |
| Nhắc nhở giờ làm (lịch nhắc, push notification) | Trục 3 | GĐ2 |
| Khoá học: danh sách, thông tin học phí, liên kết đăng ký ngoài app | Trục 2 | GĐ2 |
| Liên kết Dụng cụ với site thương mại điện tử Dolic hiện có | Trục 2 | GĐ2 |
| Kết nối: hỏi đáp, tìm chuyên gia theo khu vực | Trục 4 | GĐ3 |
| Chia sẻ trải nghiệm: đăng bài, ảnh, tương tác, kiểm duyệt admin | Trục 4 | GĐ3 |
| Giao diện tuỳ biến kéo-thả Trang chủ: sắp xếp lối tắt, nút Reset, nút Save nhiều bố cục | UX nâng cao | GĐ3 |
| Mở rộng chọn vị trí trên toàn thân (body map) thay vì chỉ khuôn mặt | Nâng cao | GĐ4 |
| Animation minh hoạ cách dùng dụng cụ (que dò, cây lăn, cào…) | Nâng cao | GĐ4 |
| Chụp ảnh mặt thật, AI overlay tự vẽ sơ đồ huyệt lên ảnh | Nâng cao / R&D | GĐ4 (cần PoC riêng) |
| Offline-first: xem nội dung đã tải khi mất mạng, đồng bộ khi có mạng lại | Phi chức năng | Xuyên suốt |

# PHẦN A — Cấu trúc dữ liệu (cho thầy + dev backend)

## A.1 Sơ đồ quan hệ tổng thể giữa các thực thể

Có 8 thực thể chính, xoay quanh 4 thực thể dữ liệu nền do thầy cung cấp (Huyệt, Đồ hình, Phác đồ, Bệnh) và 2 thực thể dữ liệu người dùng tạo ra (Bệnh án, Nhật ký):

Bệnh/Triệu chứng (1—n) → Phác đồ  (một bệnh có thể có nhiều phác đồ phù hợp)

Phác đồ (1—n) → Bước điều trị  (mỗi bước tham chiếu đúng 1 Huyệt + 1 Điểm chạm trên Đồ hình)

Huyệt (1—n) → Điểm chạm trên Đồ hình  (một huyệt có thể xuất hiện trên nhiều đồ hình: mặt, đồng hình, toàn thân…)

Huyệt (n—n) → Dụng cụ  (một huyệt có thể gợi ý nhiều dụng cụ, một dụng cụ dùng cho nhiều huyệt)

Nguyên lý — bài viết độc lập, có thể gắn thẻ (tag) tới Huyệt hoặc Bệnh liên quan

Người dùng (1—n) → Bệnh án (1—n) → Nhật ký  (mỗi nhật ký có thể tham chiếu đến 1 Phác đồ đã thực hiện)

Người dùng (n—n) → Huyệt / Phác đồ đã lưu  (thông qua thực thể Ghi chú & Lưu)

## A.2 Bảng định nghĩa chi tiết từng thực thể

### 1) Huyệt (AcuPoint)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| ma_huyet | String | Có | Mã số huyệt theo hệ thống của thầy, vd "26", "34", "0" |
| ten_huyet | String | Có | Tên chính thức của huyệt |
| ten_khac | String[] | Không | Các tên gọi khác của huyệt (nếu có) |
| tu_khoa_tim_kiem | String[] | Có | Từ khoá để tìm kiếm — xem lưu ý bên dưới |
| mo_ta_vi_tri | Text | Có | Mô tả cách xác định vị trí huyệt trên cơ thể |
| cong_dung | Text | Có | Công dụng điều trị của huyệt |
| nhom_bo_phan | Enum | Có | mặt / đầu / tai / tay / chân / toàn thân… |
| muc_do_an_toan | Enum | Có | an toàn / thận trọng / chống chỉ định |
| hinh_anh | URL[] | Không | Ảnh minh hoạ huyệt |
| dung_cu_lien_quan | Ref → Dụng cụ[] | Không | Dụng cụ khuyến nghị dùng cho huyệt này |
| trang_thai_xuat_ban | Enum | Có | draft / published — kiểm soát hiển thị ra người dùng |

Lưu ý cho thầy: trường tu_khoa_tim_kiem cần ghi cả tên gọi dân gian (không chỉ tên/mã kỹ thuật) — đây là điều kiện để tính năng tìm kiếm bằng giọng nói hoạt động tốt, vì người dùng thường nói theo cách gọi quen thuộc chứ không nhớ mã huyệt.

### 2) Đồ hình (FaceMap / ReflexMap)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| ten_do_hinh | String | Có | Vd "Đồ hình mặt chính diện H.1" |
| loai_do_hinh | Enum | Có | mặt / đồng hình / loa tai / bàn tay / bàn chân / toàn thân… |
| hinh_nen | URL | Có | Ảnh nền hiển thị làm bản đồ tương tác |
| phien_ban | String | Không | Số phiên bản đồ hình (thầy có thể cập nhật theo thời gian) |
| trang_thai_xuat_ban | Enum | Có | draft / published |

### 3) Điểm chạm trên Đồ hình (MapPoint)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| do_hinh_id | Ref → Đồ hình | Có | Đồ hình chứa điểm này |
| huyet_id | Ref → Huyệt | Có | Huyệt tương ứng với điểm chạm |
| toa_do_x | Float (0–1) | Có | Vị trí ngang, tính theo tỉ lệ — xem lưu ý bên dưới |
| toa_do_y | Float (0–1) | Có | Vị trí dọc, tính theo tỉ lệ — xem lưu ý bên dưới |
| ban_kinh_cham | Float | Không | Bán kính vùng chạm tối thiểu, để dễ bấm trên di động |
| mau_hien_thi | String (hex) | Không | Màu chấm hiển thị trên đồ hình |

Lưu ý cho thầy: toạ độ điểm chạm nên dùng tỉ lệ 0–1 (không dùng pixel cố định) để app tự co giãn đúng vị trí trên mọi kích thước màn hình — điện thoại nhỏ, máy tính bảng, hay màn hình quản trị đều hiển thị đúng.

### 4) Phác đồ (Protocol)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| ten_phac_do | String | Có | Tên phác đồ, vd "Mất ngủ, khó vào giấc" |
| benh_id | Ref → Bệnh[] (n–n) | Có | Bệnh/triệu chứng mà phác đồ này áp dụng |
| mo_ta_ngan | Text | Không | Mô tả tóm tắt hiệu quả mong đợi |
| thoi_luong_uoc_tinh_phut | Integer | Có | Thời gian ước tính hoàn thành cả phác đồ |
| so_huyet | Integer | Tự tính | Đếm tự động theo số Bước |
| muc_do_kho | Enum | Không | dễ / trung bình / khó |
| trang_thai_xuat_ban | Enum | Có | draft / published |

### 5) Bước điều trị (ProtocolStep)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| phac_do_id | Ref → Phác đồ | Có | Phác đồ chứa bước này |
| thu_tu | Integer | Có | Vị trí trong trình tự thực hiện |
| huyet_id | Ref → Huyệt | Có | Huyệt cần tác động ở bước này |
| diem_cham_id | Ref → Điểm chạm | Có | Vị trí hiển thị trên đồ hình cho bước này |
| huong_dan_thao_tac | Text | Có | Vd "day bấm vòng tròn 1 phút" |
| thoi_gian_giay | Integer | Có | Thời lượng thực hiện bước, dùng cho đếm giờ trong Wizard |
| animation_url | URL | Không | Video/animation minh hoạ thao tác (giai đoạn nâng cao) |

### 6) Bệnh / Triệu chứng (Condition)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| ten | String | Có | Tên bệnh/triệu chứng |
| loai | Enum | Có | bệnh / triệu chứng |
| nhom_phan_loai | Enum | Có | tiêu hoá / thần kinh / cơ xương khớp / hô hấp… |
| tu_khoa_dan_gian | String[] | Có | Cách người dùng thường mô tả (vd "đau đầu như búa bổ") |
| mo_ta | Text | Không | Mô tả chi tiết |
| co_nguy_hiem | Boolean | Có | Xem lưu ý bên dưới — trường quan trọng nhất của bảng này |
| huong_dan_khi_nguy_hiem | Text | Có nếu co_nguy_hiem=true | Nội dung khuyến cáo đi khám hiển thị kèm banner đỏ |

Lưu ý cho thầy: trường co_nguy_hiem chính là công tắc kích hoạt banner đỏ cảnh báo "đi khám" ở màn Phác đồ (xem Mục B.2, màn 5 "Danh sách Phác đồ theo Bệnh"). Thầy đánh dấu true cho các bệnh không nên chỉ tự xử lý tại nhà.

### 7) Nguyên lý (Principle)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| tieu_de | String | Có | Tiêu đề bài viết lý thuyết |
| noi_dung | Rich text | Có | Nội dung đầy đủ (hỗ trợ ảnh, định dạng) |
| nhom | Enum | Không | lý thuyết nền / lịch sử / vì sao bấm mặt chữa được… |
| tags | Ref → Huyệt[]/Bệnh[] | Không | Liên kết tới huyệt/bệnh liên quan để tra chéo |
| tac_gia | String | Không | Người biên soạn |
| ngay_xuat_ban | Date | Có | Ngày công bố nội dung |

### 8) Dụng cụ (Tool)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| ten_dung_cu | String | Có | Vd "Que dò huyệt", "Cây lăn", "Búa cao su" |
| mo_ta | Text | Có | Mô tả dụng cụ |
| cong_dung | Text | Có | Công dụng chính |
| huong_dan_su_dung | Text / URL | Không | Văn bản hoặc animation minh hoạ cách dùng (giai đoạn nâng cao) |
| hinh_anh | URL[] | Không | Ảnh sản phẩm |
| link_mua_hang | URL | Không | Liên kết sang trang thương mại điện tử Dolic hiện có |

### Dữ liệu người dùng (User-generated)

### 9) Bệnh án (PatientRecord)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| nguoi_dung_id | Ref → Người dùng | Có | Chủ sở hữu hồ sơ |
| ten_ho_so | String | Có | Vd "Của tôi", "Mẹ" — cho phép quản lý nhiều hồ sơ |
| ngay_tao | Date | Có | Ngày khởi tạo hồ sơ |
| ghi_chu_chung | Text | Không | Ghi chú tổng quan về tình trạng sức khoẻ |

### 10) Nhật ký (JournalEntry)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| benh_an_id | Ref → Bệnh án | Có | Hồ sơ chứa nhật ký này |
| phac_do_id | Ref → Phác đồ | Không | Phác đồ đã thực hiện (nếu có) |
| ngay_gio | DateTime | Có | Thời điểm ghi nhận |
| mo_ta_hoat_dong | Text | Có | Vd "Hôm nay cô làm phác đồ gì?" |
| muc_cam_nhan | Enum (1–4) | Có | khó chịu / bình thường / dễ chịu / rất tốt |
| ghi_chu_them | Text | Không | Ghi chú tuỳ chọn, vd "ngủ ngon hơn", "đỡ bồn chồn" |

### 11) Ghi chú & Lưu (SavedItem)

| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Có | Khoá chính |
| nguoi_dung_id | Ref → Người dùng | Có | Chủ sở hữu |
| loai_doi_tuong | Enum | Có | huyet / phac_do / do_hinh |
| doi_tuong_id | UUID | Có | ID của huyệt/phác đồ/đồ hình được lưu |
| ngay_luu | Date | Có | Thời điểm lưu |

# PHẦN B — PRD & Sitemap (cho dev frontend + product)

## B.1 Sơ đồ cây điều hướng (4 tab)

▸ Trang chủ

Tìm kiếm triệu chứng (giọng nói / gõ chữ)

Lối tắt: Tra triệu chứng · Phác đồ chữa · Tra huyệt & đồ hình · Bản đồ trên mặt · Bệnh án · Dưỡng sinh hôm nay

▸ Tra cứu

Đồ hình trên mặt (tương tác)

Danh sách huyệt

Bệnh theo nhóm

Nguyên lý Diện Chẩn

Dụng cụ

Khoá học

Giới thiệu

▸ Kết nối

Hỏi đáp / Tìm chuyên gia

Chia sẻ trải nghiệm (feed cộng đồng)

▸ Cá nhân

Bệnh án / Nhật ký

Ghi chú & Lưu

Nhắc nhở giờ làm

Cài đặt tài khoản & Tuỳ biến giao diện

## B.2 Đặc tả 9 màn hình

### 1. Trang chủ (Home)

Mục tiêu: Giúp ~90% người dùng giải quyết nhu cầu "tôi đang bị gì" trong ít thao tác nhất.

Vào từ đâu: Mở app sau khi đăng nhập / khởi động; tab Trang chủ.

Hành vi chính: Ô tìm kiếm nhận giọng nói hoặc gõ chữ, gợi ý Bệnh/Triệu chứng theo thời gian thực (kể cả từ khoá dân gian); 6 ô lối tắt; lời chào theo giờ trong ngày kèm tên người dùng.

Trường hợp đặc biệt: Chưa đăng nhập: ẩn lời chào cá nhân, hiện banner mời đăng ký. Không có kết quả tìm kiếm: gợi ý sang Kết nối để hỏi chuyên gia. Mất mạng: hiển thị nội dung đã lưu cache lần cuối.

### 2. Tra cứu (Lookup Hub)

Mục tiêu: Điểm trung chuyển cho người muốn tự học/tra sâu.

Vào từ đâu: Tab Tra cứu; hoặc từ Trang chủ khi tìm kiếm không khớp kết quả nhanh.

Hành vi chính: Thanh tìm kiếm chung (huyệt/bệnh/đồ hình); 7 khối điều hướng: Đồ hình, Danh sách huyệt, Bệnh theo nhóm, Nguyên lý, Dụng cụ, Khoá học, Giới thiệu.

Trường hợp đặc biệt: Khối Khoá học có thể ẩn nếu thầy chưa mở khoá mới. Nhóm Bệnh chưa có dữ liệu: hiện thông báo "đang cập nhật".

### 3. Đồ hình tương tác (Interactive Face Map)

Mục tiêu: Trực quan hoá vị trí huyệt trên khuôn mặt (và mở rộng sang toàn thân ở giai đoạn sau) để người dùng tự định vị.

Vào từ đâu: Từ Tra cứu; từ Chi tiết Huyệt ("xem trên đồ hình"); từ mỗi Bước trong Phác đồ.

Hành vi chính: Pinch-zoom/pan ảnh; chạm điểm hiện popup tên huyệt + công dụng + nút "xem chi tiết"; chuyển đổi giữa nhiều đồ hình (mặt/đồng hình/toàn thân) bằng tab con; điểm chạm dùng toạ độ tỉ lệ 0–1 nên tự co giãn theo màn hình.

Trường hợp đặc biệt: Điểm dày đặc ở độ zoom thấp: tự phóng to khi chạm vào vùng nhiều điểm gần nhau. Màn hình nhỏ: đảm bảo vùng chạm tối thiểu 44x44px theo chuẩn khả dụng.

### 4. Chi tiết Huyệt (AcuPoint Detail)

Mục tiêu: Cung cấp đầy đủ thông tin một huyệt.

Vào từ đâu: Từ danh sách huyệt, đồ hình, kết quả tìm kiếm, hoặc từ một Bước trong Phác đồ.

Hành vi chính: Hiển thị vị trí, công dụng, mức độ an toàn, hình ảnh, dụng cụ liên quan; nút Lưu (bookmark) và nút "Xem trên đồ hình".

Trường hợp đặc biệt: Huyệt thuộc mức "chống chỉ định" cho một số triệu chứng: hiện cảnh báo phụ. Chưa đăng nhập: xem được nhưng bấm Lưu sẽ yêu cầu đăng nhập trước.

### 5. Danh sách Phác đồ theo Bệnh

Mục tiêu: Từ một Bệnh/Triệu chứng, liệt kê các phác đồ phù hợp.

Vào từ đâu: Từ kết quả tìm kiếm ở Trang chủ; từ mục Bệnh theo nhóm.

Hành vi chính: Liệt kê phác đồ kèm số huyệt/thời lượng/mức độ khó; hiện banner đỏ cảnh báo ở đầu danh sách nếu bệnh có co_nguy_hiem = true.

Trường hợp đặc biệt: Nhiều phác đồ cho cùng một bệnh: sắp theo mức phổ biến/đơn giản trước. Bệnh nguy hiểm không có phác đồ tự chăm sóc phù hợp: chỉ hiện banner + nút liên hệ chuyên gia, ẩn nút "Bắt đầu hướng dẫn".

### 6. Chi tiết Phác đồ & Wizard từng bước

Mục tiêu: Hướng dẫn thao tác thực tế, đúng thứ tự, an toàn.

Vào từ đâu: Từ danh sách phác đồ; từ lối tắt Trang chủ; từ Nhật ký ("làm lại phác đồ này").

Hành vi chính: Xem tổng quan (số huyệt, thời lượng, banner cảnh báo nếu có) → bấm "Bắt đầu hướng dẫn" vào chế độ toàn màn hình từng bước, có đếm giờ và thanh tiến trình "Còn N bước nữa"; mỗi bước hiện vị trí huyệt + hướng dẫn thao tác (+ animation dụng cụ ở giai đoạn nâng cao); nút "Lưu vào bệnh án" mở form Nhật ký nhanh sau khi hoàn tất.

Trường hợp đặc biệt: Thoát giữa chừng: lưu tiến độ tạm để tiếp tục sau. Huyệt trong phác đồ trùng với mức chống chỉ định đã khai trong hồ sơ (nếu có): cảnh báo trước khi vào bước đó.

### 7. Bệnh án & Nhật ký

Mục tiêu: Theo dõi lịch sử tự chăm sóc theo thời gian.

Vào từ đâu: Tab Cá nhân; hoặc tự động mở sau khi hoàn thành một Phác đồ.

Hành vi chính: Form ghi nhanh (hoạt động hôm nay + chọn 1 trong 4 mức cảm nhận + ghi chú tuỳ chọn) hoàn tất trong tối đa 3 thao tác; xem lịch sử dạng dòng thời gian và biểu đồ xu hướng cảm nhận theo tuần; quản lý nhiều hồ sơ (bản thân/người thân).

Trường hợp đặc biệt: Chưa đăng nhập: chặn và yêu cầu đăng nhập. Ghi nhận liên tục mức "khó chịu" cho cùng một phác đồ: gợi ý chuyển sang Kết nối để hỏi chuyên gia.

### 8. Cộng đồng (Kết nối)

Mục tiêu: Kết nối người học/hành nghề Diện Chẩn trên khắp thế giới.

Vào từ đâu: Tab Kết nối.

Hành vi chính: Feed chia sẻ trải nghiệm (đăng bài, ảnh, like/comment); mục hỏi đáp/tìm chuyên gia theo khu vực; nội dung sức khoẻ được đưa qua hàng đợi kiểm duyệt của admin trước khi hiển thị công khai.

Trường hợp đặc biệt: Nội dung vi phạm (quảng cáo/spam/tư vấn y khoa sai): vào hàng đợi kiểm duyệt. Bài đăng có thông tin liên hệ khám chữa: gắn nhãn "không phải tư vấn y khoa chính thức".

### 9. Cá nhân / Cài đặt & Tuỳ biến giao diện

Mục tiêu: Quản lý tài khoản và cho phép cá nhân hoá bố cục Trang chủ.

Vào từ đâu: Tab Cá nhân.

Hành vi chính: Chỉnh sửa hồ sơ; chế độ kéo-thả sắp xếp lại các ô lối tắt Trang chủ; nút Reset về bố cục mặc định; nút Save lưu tối đa vài bố cục có đặt tên để chuyển đổi nhanh.

Trường hợp đặc biệt: Tài khoản Quản trị (thầy): thấy thêm mục "Quản trị nội dung" dẫn sang Dashboard CMS (đề xuất là ứng dụng web riêng, không cần đóng gói chung với app di động).

## B.3 Yêu cầu phi chức năng

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Offline | Cache nội dung tra cứu (huyệt/đồ hình/phác đồ) đã xem để dùng khi mất mạng; đồng bộ nhật ký lên máy chủ khi có mạng lại. |
| Đa nền tảng | Một codebase dùng chung cho iOS + Android (React Native hoặc Flutter); bản Web/PWA riêng cho Dashboard quản trị và truy cập nhanh không cần cài app. |
| Khả dụng cho người già | Cỡ chữ có thể phóng to, độ tương phản màu rõ, vùng chạm tối thiểu 44x44px, hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói; đọc to nội dung (text-to-speech) ở giai đoạn nâng cao. |
| Bảo mật | Mã hoá dữ liệu sức khoẻ cá nhân (bệnh án/nhật ký) khi lưu trữ và truyền tải (HTTPS); phân quyền rõ theo vai trò (RBAC: admin/user/guest); tuân thủ tinh thần Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. |

## B.4 Sáu tiêu chí hoàn thành MVP

1. Người dùng chưa đăng nhập vẫn tra cứu được Huyệt, Đồ hình, Bệnh, Phác đồ, Nguyên lý cơ bản.

2. Luồng "Triệu chứng → Bệnh → Phác đồ → Huyệt & Đồ hình" chạy trọn vẹn với dữ liệu thật do thầy cung cấp (số lượng khởi điểm cụ thể do thầy quyết định, khuyến nghị tối thiểu vài chục huyệt và phác đồ để đủ demo thực tế).

3. Đồ hình tương tác chạm-để-xem hoạt động mượt trên thiết bị di động thật, không chỉ trên máy tính.

4. Đăng ký/Đăng nhập và Bệnh án/Nhật ký cá nhân hoạt động, dữ liệu đồng bộ trên đám mây.

5. Quản trị viên tự nhập/sửa được Huyệt, Đồ hình, Phác đồ, Bệnh qua CMS tối thiểu, không cần dev can thiệp.

6. Banner cảnh báo an toàn (co_nguy_hiem) hiển thị đúng ở màn Phác đồ cho các bệnh được thầy đánh dấu nguy hiểm.

# 4. Đề xuất: 2 giao diện cố định hay bố cục tuỳ biến kéo-thả?

Thầy đặt câu hỏi: nên làm 2 giao diện cố định, hay cho phép người dùng tự kéo-thả sắp xếp biểu tượng như trên màn hình điện thoại, kèm nút Reset về mặc định và nút Save lưu vài bố cục quen dùng?

Khuyến nghị: dùng 1 hệ thống giao diện/component duy nhất cho cả 3 vai trò (Khách/Người dùng/Quản trị), chỉ khác nhau ở việc hiển thị/ẩn khối chức năng theo quyền (role-based rendering) — thay vì thiết kế và bảo trì 2–3 bộ giao diện riêng biệt. Sau đó bổ sung lớp tuỳ biến kéo-thả trên Trang chủ như một tính năng UX độc lập (đưa vào Giai đoạn 3, không cần có ngay từ MVP).

### Vì sao cách này hợp lý hơn

Về bản chất, sự khác biệt giữa "3 giao diện" hiện tại chỉ là quyền hạn (Quản trị thấy thêm mục CMS, Khách bị ẩn phần cá nhân) chứ không phải 3 bộ thiết kế UI khác nhau — nên không cần build riêng.

Nếu Trang chủ được thiết kế dạng danh sách "khối chức năng" (feature blocks) có thể cấu hình được ngay từ đầu, thì tính năng kéo-thả chỉ là một lớp tương tác thêm vào trên cùng cấu trúc dữ liệu đó — kỹ thuật không quá phức tạp, bố cục người dùng chọn được lưu dưới dạng JSON gắn theo từng tài khoản.

Cách này rẻ hơn và dễ bảo trì hơn nhiều so với việc song song phát triển 2–3 bộ giao diện tách biệt, đồng thời vẫn đáp ứng đúng mong muốn "tuỳ biến linh động theo khách hàng" của thầy.

# 5. Lộ trình triển khai theo giai đoạn

| Giai đoạn | Thời lượng | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 0 — Khám phá & Thiết kế | 2–3 tuần | Chốt cấu trúc dữ liệu ở Phần A cùng thầy; thu thập dữ liệu mẫu khởi điểm (huyệt/đồ hình/phác đồ); thiết kế UI/UX chi tiết dựa trên 4 mockup tham khảo; chọn công nghệ và dựng kiến trúc hệ thống. |
| Giai đoạn 1 — MVP lõi | 8–10 tuần | Đăng ký/đăng nhập & phân quyền; Trang chủ; luồng Triệu chứng→Bệnh→Phác đồ; Tra huyệt; Đồ hình tương tác (khuôn mặt); Nguyên lý/Dụng cụ/Giới thiệu (nội dung tĩnh); Admin CMS nhập liệu 4 thực thể chính. |
| Giai đoạn 2 — Cá nhân hoá | 4–6 tuần | Bệnh án/Nhật ký đầy đủ (form nhanh + lịch sử + biểu đồ xu hướng); Ghi chú & Lưu; Nhắc nhở giờ làm (push notification); Khoá học (danh sách + liên kết ngoài); liên kết Dụng cụ với site thương mại điện tử Dolic hiện có. |
| Giai đoạn 3 — Cộng đồng & Tuỳ biến | 5–7 tuần | Kết nối/Hỏi đáp/Tìm chuyên gia; Chia sẻ trải nghiệm (feed + kiểm duyệt admin); giao diện kéo-thả tuỳ biến Trang chủ (lưu/khôi phục nhiều bố cục). |
| Giai đoạn 4 — Nâng cao / R&D | 6–10 tuần (có thể chạy song song từ GĐ2) | Mở rộng đồ hình sang toàn thân (body map selector); animation minh hoạ cách dùng dụng cụ; chụp ảnh mặt thật + AI overlay sơ đồ huyệt — nên làm 1 bản thử nghiệm kỹ thuật (PoC) 2 tuần trước khi cam kết chi phí/thời gian chính thức cho hạng mục này, do độ chính xác phụ thuộc công nghệ nhận diện điểm mốc khuôn mặt. |
| Giai đoạn 5 — Hoàn thiện & Ra mắt | 3–4 tuần | QA đa thiết bị; tối ưu hiệu năng & offline; hoàn thiện nội dung; đóng gói và nộp lên App Store/Google Play; đào tạo thầy sử dụng CMS. |

# 6. Timeline tổng thể

Lộ trình tuần tự (an toàn nhất về nguồn lực). Giai đoạn 4 (R&D) có thể tách một nhóm nhỏ chạy song song từ Giai đoạn 2 nếu ngân sách cho phép, để không kéo dài ngày ra mắt chính thức.

| Mốc | Thời điểm |
| --- | --- |
| Giai đoạn 0 — Khám phá & Thiết kế | Tuần 1 – 3 |
| Giai đoạn 1 — MVP lõi | Tuần 4 – 13 |
| Giai đoạn 2 — Cá nhân hoá | Tuần 14 – 19 |
| Giai đoạn 3 — Cộng đồng & Tuỳ biến | Tuần 20 – 26 |
| Giai đoạn 5 — Hoàn thiện & Ra mắt (bản đầy đủ Trục 1–4) | Tuần 27 – 30 |
| → Ra mắt chính thức phiên bản đầy đủ | Cuối tuần 30 (~7 tháng) |
| Giai đoạn 4 — Nâng cao / R&D (nếu làm tuần tự sau ra mắt) | Tuần 31 – 40 |

Ghi chú: nếu thầy muốn có bản dùng thử nội bộ sớm hơn, có thể ra mắt "soft launch" ngay sau Giai đoạn 1 (khoảng tuần 13, ~3 tháng) với đầy đủ Trục 1 + phần lõi Trục 2, trước khi hoàn thiện Trục 3–4.

# 7. Báo giá theo từng chức năng

Đơn giá tham khảo:

Bảng dưới đây dùng đơn vị "ngày công" (bao gồm thiết kế + lập trình + kiểm thử quy đổi bình quân) với mức 1.000.000 đ/ngày công — mặt bằng phổ biến cho đội ngũ agency/freelance tầm trung tại Việt Nam năm 2026. Đây là số liệu ước tính tham khảo để thầy hình dung tỉ trọng chi phí giữa các hạng mục; báo giá chính thức cần chốt sau khi khảo sát chi tiết khối lượng dữ liệu thực tế và đơn vị triển khai cụ thể.

### Giai đoạn 0 — Khám phá & Thiết kế

| Hạng mục | Ngày công | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| Khám phá & Thiết kế UI/UX (Giai đoạn 0) | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Tạm tính | 15 ngày | 15.000.000 đ |

### Giai đoạn 1 — MVP lõi

| Hạng mục | Ngày công | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký / Đăng nhập, phân quyền 3 vai trò | 10 ngày | 10.000.000 đ |
| Trang chủ + tìm kiếm giọng nói/chữ | 12 ngày | 12.000.000 đ |
| Luồng Triệu chứng → Bệnh → Phác đồ | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Tra huyệt (danh sách, chi tiết, tìm từ khoá dân gian) | 10 ngày | 10.000.000 đ |
| Đồ hình tương tác trên mặt (toạ độ 0–1, responsive) | 18 ngày | 18.000.000 đ |
| Chi tiết Phác đồ + Wizard từng bước + banner cảnh báo | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Nguyên lý / Dụng cụ / Giới thiệu (nội dung tĩnh) | 8 ngày | 8.000.000 đ |
| Admin CMS (Huyệt, Đồ hình, Phác đồ, Bệnh, Nguyên lý, Dụng cụ) | 20 ngày | 20.000.000 đ |
| Tạm tính | 108 ngày | 108.000.000 đ |

### Giai đoạn 2 — Cá nhân hoá

| Hạng mục | Ngày công | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| Bệnh án / Nhật ký (form nhanh + lịch sử + biểu đồ) | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Ghi chú & Lưu | 5 ngày | 5.000.000 đ |
| Nhắc nhở giờ làm (push notification) | 8 ngày | 8.000.000 đ |
| Khoá học (danh sách + liên kết ngoài) | 5 ngày | 5.000.000 đ |
| Liên kết Dụng cụ với site thương mại điện tử Dolic | 6 ngày | 6.000.000 đ |
| Tạm tính | 39 ngày | 39.000.000 đ |

### Giai đoạn 3 — Cộng đồng & Tuỳ biến

| Hạng mục | Ngày công | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| Kết nối / Hỏi đáp / Tìm chuyên gia | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Chia sẻ trải nghiệm (feed + kiểm duyệt admin) | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Giao diện kéo-thả tuỳ biến (save/reset bố cục) | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Tạm tính | 45 ngày | 45.000.000 đ |

### Giai đoạn 4 — Nâng cao / R&D (ước tính sơ bộ, chốt lại sau PoC)

| Hạng mục | Ngày công | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| Đồ hình toàn thân (body map selector) | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Animation minh hoạ dùng dụng cụ (~5–8 dụng cụ khởi điểm) | 20 ngày | 20.000.000 đ |
| Chụp ảnh mặt thật + AI overlay sơ đồ huyệt — giai đoạn PoC/thử nghiệm | 10 ngày | 10.000.000 đ |
| Tạm tính | 45 ngày | 45.000.000 đ |

### Giai đoạn 5 — Hoàn thiện & Ra mắt

| Hạng mục | Ngày công | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| QA đa thiết bị, tối ưu hiệu năng, đóng gói phát hành, đào tạo CMS | 15 ngày | 15.000.000 đ |
| Tạm tính | 15 ngày | 15.000.000 đ |

### Tổng cộng

| Hạng mục | Ngày công | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| Tổng ngày công triển khai (GĐ0–GĐ5, chưa gồm AI ảnh mặt bản đầy đủ) | 267 ngày | 267.000.000 đ |
| Quản lý dự án & QA xuyên suốt (~12% tổng effort) | — | 32.040.000 đ |
| TỔNG ƯỚC TÍNH | — | 299.040.000 đ |

Tương đương khoảng 11.502 USD (tỉ giá tham khảo 26.000 đ/USD). Số này CHƯA bao gồm: chi phí triển khai đầy đủ tính năng AI ảnh mặt → sơ đồ huyệt sau khi PoC xác nhận khả thi (ước tính sơ bộ thêm 35–50 ngày công nếu triển khai). phí tài khoản nhà phát triển (Google Play ~25 USD một lần. Apple Developer ~99 USD/năm). và chi phí hạ tầng máy chủ/lưu trữ vận hành hằng tháng (tham khảo 2–5 triệu đ/tháng tuỳ lượng người dùng).

# 8. Giả định, rủi ro & điều khoản thanh toán

## 8.1 Giả định

Thầy cung cấp nội dung chuyên môn gốc (văn bản, hình ảnh) cho Huyệt, Đồ hình, Phác đồ, Bệnh, Nguyên lý, Dụng cụ — đội triển khai không tự biên soạn nội dung y học.

Đơn giá ngày công dựa trên mặt bằng agency/freelance tầm trung tại Việt Nam, có thể thay đổi tuỳ đơn vị triển khai thực tế được chọn.

Báo giá chưa bao gồm chi phí tư vấn pháp lý/y khoa nếu ứng dụng cần được rà soát như một sản phẩm liên quan tư vấn sức khoẻ.

## 8.2 Rủi ro cần lưu ý

Tính năng AI ảnh mặt → sơ đồ huyệt có độ chính xác phụ thuộc chất lượng ảnh đầu vào và công nghệ nhận diện điểm mốc khuôn mặt (face landmark detection); cần làm PoC riêng trước khi cam kết chi phí/thời gian chính thức, đồng thời cân nhắc yếu tố bảo mật dữ liệu sinh trắc học khi lưu trữ ảnh khuôn mặt người dùng.

Nội dung Cộng đồng liên quan đến sức khoẻ cần quy trình kiểm duyệt chặt chẽ để tránh rủi ro lan truyền thông tin tư vấn y khoa sai lệch.

Khối lượng và chất lượng dữ liệu khởi điểm (số huyệt, số phác đồ) do thầy cung cấp ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian đạt tiêu chí MVP ở Mục B.4.

## 8.3 Đề xuất điều khoản thanh toán

Tạm ứng 30% khi ký kết, bắt đầu Giai đoạn 0.

Thanh toán theo từng giai đoạn khi nghiệm thu demo (Giai đoạn 1 → 2 → 3 → 5), mỗi lần theo tỉ lệ khối lượng công việc hoàn thành.

Giai đoạn 4 (Nâng cao/R&D) báo giá và thanh toán riêng sau khi có kết quả PoC.